تقرير الإغلاق الرئيسيّ — PROJECT360-MULTI-WORK-ITEMS-AND-REPORT-DISCOVERY-CLOSURE-R2

نظام تقارير الأداء والتشغيل — شركة خبراء التسويق · Project 360

| تاريخ الإصدار | 27 أغسطس 2026 |
| --- | --- |
| البيئة الوحيدة الممسوسة | TEST — test.emarketingacademy.net |
| RC | لم يُمسّ — rc.emarketingacademy.net بلا أيّ تغيير |
| الإنتاج | لم يُمسّ — reports.emarketingacademy.net بلا أيّ تغيير |
| origin/main | لم يُمسّ — 508509ad8474b321c80cbdd48eb84ecb54bee212 |
| القرار | PASS — جاهز لمراجعة مالك المنتج |
| ما هو غير مُصرَّح به | أيّ انتقال إلى RC أو الإنتاج — يحتاج تصريحًا صريحًا جديدًا |

────────────────────────────────────────────────────────────

1) الخلاصة التنفيذيّة بلغة العمل

الدورة المطلوبة تعمل الآن من طرفها إلى طرفها:

المشروع → قائمة تقاريره المرتبطة → تقرير الموظّف → شريحة المشروع المحدَّد فقط → جميع بنود العمل المنفَّذة داخل هذا المشروع.

ثلاثة مكاسب ملموسة:

الموظّف يسجّل عدّة أنواع عمل داخل المشروع الواحد بلا تكرار بطاقة المشروع. في التجربة الحيّة: مشروع «أ» يحمل ثلاثة بنود (Carousel · Static Post · Reel Script) في بطاقة واحدة، ومشروع «ب» يحمل بندين (Article · SEO Activity) — كلّها داخل تقرير أسبوعيّ واحد.

التقرير يظهر في كلّ مشروع يخصّه فعلًا. مشروع «ب» ليس المشروع العلويّ للتسليم، ومع ذلك يظهر التقرير في قائمة تقاريره لأنّ الاكتشاف صار يقرأ الربط المتداخل داخل لقطة التقرير. ظهور واحد بلا تكرار.

كلّ مشروع يرى نصيبه فقط. فتح التقرير من داخل مشروع «أ» يُظهر بنود «أ» الثلاثة ولا يُسرّب بندًا واحدًا من «ب» ولا الملخّص العامّ — والفرض في الخادم لا في المتصفّح.

النتيجة المقيسة: مصفوفة API 40/40 · Browser UAT 57/57 عبر ستّة أدوار · صفر خطأ console · صفر استجابة 5xx · صفر تسريب.

────────────────────────────────────────────────────────────

2) الأسطر النهائيّة للنسَب والهويّة

| المقياس | القيمة المقيسة |
| --- | --- |
| BASE_SHA (أحدث خطّ آمن يحوي PREVIOUS_FIX_SHA) | 897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27 |
| PREVIOUS_FIX_SHA (63b7d42) داخل النسَب؟ | YES — مُثبَت بـgit merge-base --is-ancestor |
| FIX_SHA النهائيّ | `706c8fe` |
| commit كود المنتج الأساسيّ | d934fc9 — «مكّن بنود عمل متعدّدة داخل المشروع الواحد وأصلح اكتشاف تقارير المشروع» |
| commit أدلّة التذاكر السابقة (§16.1) | f8c4ad2 — «ثبّت أدلّة تذاكر P360-NAVFIX وP123 غير الملتزَمة بعد فحص أمنيّ وتنقيح موثَّق» |
| commit علاج عيب UAT | 706c8fe — «امنع انهيار محرّر التسليم على قيمة إجابة غير نصّيّة» |
| origin/develop بعد الدفع | `706c8fe` (تقديم سريع f8c4ad2..706c8fe، بلا `--force`) |
| origin/main | 508509a — بلا مسّ |
| Worktree | .claude/worktrees/p360-r2-20260826 · فرع feature/p360-multi-workitem-r2-20260826 |

هويّة ما هو منشور على TEST الآن

| العنصر | القيمة |
| --- | --- |
| نسخة الخلفيّة | 1.0.0+f8c4ad298a06e13e2f8c793110f17aef0822910a |
| md5 الخلفيّة | bb4b659b86cb28db14bbe9ce82ace833 (Reporting.Api.dll) |
| لماذا الخلفيّة على `f8c4ad2` لا `706c8fe`؟ | شجرة `reporting-backend` متطابقة بايتًا في الاثنين: git rev-parse f8c4ad2:reporting-backend = git rev-parse 706c8fe:reporting-backend = 987286b7de5b35f5eedbcf9f99e98d1539985473. الفارق 706c8fe واجهة بحتة (ملفّان). إعادة بناء الخلفيّة كانت ستُنتج IL مطابقًا ببصمة مختلفة فقط، وكانت ستُبطِل حداثة أدلّة UAT بلا مكسب. |
| بصمة الواجهة (مجمَّعة) | dcc84621939c1f2f1cfabf492c02f494 — 7 ملفّات |
| الحزمة الرئيسيّة | assets/index-BSGCZnf1.js · 1,645,198 بايت · md5 bac588097d9debd11e2790fd2ff12bd4 |
| التطابق الثلاثيّ | بناء محلّيّ = منشور على TEST = مُقدَّم للمتصفّح في UAT — البصمة نفسها في المواضع الثلاثة |
| الهجرات المطبَّقة | 46 · آخرها 20260826185232_AddSubmissionFieldValueJsonGinIndex |
| الخدمة | khubara-reporting-test · active (running) · MainPID 1606410 |
| /health | 200 محلّيًّا (127.0.0.1:5091) · 200 عموميًّا |
| عزل البيئة قبل النشر | ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Staging · Database=reporting_test_uat · EmailNotifications__Mode=DryRun |

────────────────────────────────────────────────────────────

3) القرار المعماريّ — حلّ عامّ لا ترقيع قالب واحد

القرار: توسعة محرّك القوالب بـمجموعة متكرّرة متداخلة (Nested Repeatable Group) معلَنة في ConfigJson تحت schemaVersion: 2.

Report  1 ── N  Project Entry  1 ── N  Work Item

الالتزامات المفروضة بالكود لا بالنيّة:

| الالتزام | كيف فُرِض | الإثبات |
| --- | --- | --- |
| تعريف حقول بند العمل من القالب وحده | workItems.fields تُقرأ من ConfigJson؛ التسميات وأزرار الإضافة كلّها من القالب | اختبار الواجهة 1 — label/addLabel/fields كلّها من JSON |
| صفر تثبيت في الكود لأيّ قالب بعينه | لا يوجد اسم قالب ولا معرّف قالب في منطق العرض أو التحقّق | مراجعة SubmissionsPage.tsx + SubmissionService.cs |
| تفرّد المشروع يبقى مفروضًا | فحص التكرار قبل تثبيت القيمة، والبطاقة الثانية لا تلتقط المشروع المكرّر | اختبارا الواجهة 9/10 + UAT C13 |
| تكرار نوع العمل مسموح ما لم يُعلِن القالب خلافه | uniqueBy: [] ⇒ بلا منع؛ uniqueBy غير فارغة ⇒ القالب يقرّر | UAT C11 (خمسة بنود بأنواع مختلفة داخل بطاقتين) |
| قالب v1 لا يكتسب شيئًا | غياب schemaVersion ⇒ workItems === undefined | اختبارا الواجهة 2/13 |

التفصيل الكامل للبدائل المرفوضة وأسباب الرفض في ROOT-CAUSE-AND-ARCHITECTURE-DECISION.md.

────────────────────────────────────────────────────────────

4) اكتشاف تقارير المشروع (§8) — البرهان الحاسم

القاعدة الجديدة: التقرير يظهر في مشروع إذا طابق أيّ مصدر ربط صالح:

Submission.ProjectId العلويّ، أو

ProjectId داخل أيّ عنصر مشروع في لقطة التقرير (ValueJson).

لماذا التجربة حاسمة: التسليم أُنشئ بـProjectId = مشروع أ علويًّا. مشروع «ب» لا رابط علويّ له إطلاقًا — ظهوره لا يمكن أن يأتي إلّا من الاكتشاف المتداخل.

| القياس | النتيجة |
| --- | --- |
| ظهور التقرير في قائمة مشروع أ | 1 مرّة لكلّ الأدوار الخمسة داخل النطاق (بلا تكرار) |
| ظهور التقرير في قائمة مشروع ب | 1 مرّة لكلّ الأدوار الخمسة — بالربط المتداخل وحده |
| ملخّص مشروع ب يحتسب التقرير | نعم لكلّ الأدوار |
| الفرض | خادميّ — FRONTEND_ONLY_FILTERING = NO |

الأداء: أُضيف فهرس GIN بـjsonb_path_ops على submission_field_values."ValueJson" لأنّ الاستعلام احتواء (@>) بحت. بلا الفهرس يصير المسار مسحًا تسلسليًّا لكلّ استعلام قائمة. التفصيل في DATA-COMPATIBILITY-AND-MIGRATION-REPORT.md.

────────────────────────────────────────────────────────────

5) عقد الشريحة والأمن (§9–§10)

| البند | القياس عبر الأدوار الستّة |
| --- | --- |
| شريحة مشروع أ تُظهر بنوده الثلاثة فقط | A=3/3 · B=0 · تسريب الملخّص العامّ = false |
| شريحة مشروع ب تُظهر بنديه فقط | B=2/2 · A=0 · تسريب الملخّص العامّ = false |
| معرّف مشروع مُعبَث به | 404 موحّد (لا 403) |
| معرّف تسليم مُعبَث به | 404 موحّد |
| موظّف خارج النطاق — قائمة التقارير | مرفوض (403/404) في المشروعين |
| موظّف خارج النطاق — الشريحة | مرفوض · تسريب = false |
| طلب بلا مصادقة | 401 |
| SignalR | negotiate=200 للأدوار الستّة · badSockets=0 · صفر حمولة خارج النطاق |

اختيار 404 لا 403 مقصود: الردّ 403 يُفشي أنّ المورد موجود، فيتحوّل إلى قناة استكشاف. الردّ الموحّد 404 يجعل «غير موجود» و«خارج نطاقك» غير قابلَين للتمييز من الخارج.

────────────────────────────────────────────────────────────

6) بوّابات الجودة — أوامر ورموز خروج فعليّة

| البوّابة | الأمر | النتيجة |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND_BUILD | dotnet build Reporting.sln -c Release | 0 Errors · 4 Warnings · exit 0 |  |  |
| UNIT_TESTS | dotnet test tests/Reporting.UnitTests -c Release --no-build | 556/556 PASS · 0 Failed |  |  |
| INTEGRATION_TESTS | dotnet test tests/Reporting.IntegrationTests -c Release --no-build على قاعدة معزولة نظيفة reporting_test_r22c | *(انظر §6.1)* |  |  |
| TARGETED_PROJECT_REPORT_TESTS | نفس الأمر بـ`--filter "FullyQualifiedName~MultiWorkItem\ | ProjectScopedReport\ | ProjectReportDiscovery"` | 22/22 PASS |
| FRONTEND_TSC | npx tsc --noEmit | 0 أخطاء · exit 0 |  |  |
| FRONTEND_TESTS | npx vitest run | 767/767 PASS · 65 ملفّ · exit 0 |  |  |
| FRONTEND_BUILD | VITE_API_BASE_URL=https://test.emarketingacademy.net/api npx vite build | built in 746ms · exit 0 |  |  |
| BROWSER_UAT | node /tmp/p360r2/uat.mjs (Playwright · Chromium · ar-SA · 1440×900) | 57/57 PASS · 0 FAIL |  |  |
| API_MATRIX | python3 /tmp/p360r2/api-matrix.py | 40/40 PASS · 0 FAIL |  |  |
| SECRET_SCAN | فحص نمطيّ على Ops/R22/** (JWT · Bearer · كلمات مرور · سلاسل اتّصال · مفاتيح خاصّة) | 0 مطابقة |  |  |
| DOCX_VISUAL_QA | فحص بصريّ لـMASTER-CLOSURE-REPORT.docx | *(انظر §9)* |  |  |
| PDF_VISUAL_QA | فحص بصريّ لـMASTER-CLOSURE-REPORT.pdf | *(انظر §9)* |  |  |

لا نتيجة بائتة: كلّ بوّابات الخلفيّة أُعيد تشغيلها بعد 706c8fe. بوّابات الواجهة الثلاث شُغّلت على الكود المُصلَح نفسه الذي بُني ونُشِر وجُرّب في المتصفّح (البصمة نفسها في المواضع الثلاثة).

6.1 ملاحظة قياس واجبة على INTEGRATION_TESTS

جولة أولى على قاعدة reporting_test_r22b أعطت 6 إخفاقات من 2210. تلك القاعدة كانت قد استُعمِلت قبلها في جولة مُصفّاة ⇒ مشتبَه بها بالتلوّث وفق قاعدة التشخيص المعتمدة في المستودع. أُعيد القياس على قاعدة جديدة نظيفة reporting_test_r22c مع عبارة Classification='Supplementary' المعروفة، والنتيجة النهائيّة مسجَّلة في BUILD-AND-TEST-GATES.json تحت integrationTests. أيّ إخفاق متبقٍّ مصنَّف هناك صراحةً بين «عيب خطّ أساس قائم خارج نطاق هذه التذكرة» و«انحدار من هذه التذكرة»، ولا يُبتلَع أيّ فشل بلا تصنيف.

6.2 الإخفاقات الثمانية حسّاسة لليوم لا للكود — دليل مباشر

ظهرت لاحقًا جولة كاملة سابقة نجحت 2210/2210 فعُوملت بوصفها تناقضًا واجب التحقيق، لا رقمًا يُنتقى:

| الجولة | الوقت | القاعدة | النتيجة |
| --- | --- | --- | --- |
| المجموعة الكاملة | الأربعاء 26 أغسطس 23:06 | — | 0 إخفاق من 2210 |
| المجموعة الكاملة | الخميس 27 أغسطس 00:13 | reporting_test_r22c نظيفة | 8 إخفاقات |
| الأصناف الأربعة | الخميس 27 أغسطس 00:29 | reporting_test_r22verify نظيفة جديدة | 8 من 40 |
| الأصناف الأربعة على BASE_SHA | الخميس 27 أغسطس | reporting_test_base نظيفة | 8 من 40 — الأسماء والأسطر ذاتها |

استبعاد فرضيّة الكود: التزام الميزة d934fc9 لم يمسّ أيّ ملفّ في منطق الحالة الموحّدة أو الاستحقاق (صفر مطابقة على unified|reportdue|status|crosssurface)؛ لمسه محصور في ProjectService وSubmissionService وعقد الشريحة والفهرس.

الخلاصة: الفارق بين الجولتين يوم لا كود — عبور منتصف الليل إلى الخميس، آخر يوم عمل في الأسبوع السعوديّ (أحد→خميس) — وأسماء الاختبارات الثمانية كلّها حول CurrentCycle/CurrentWeek. هذا يؤكّد التصنيف «خطّ أساس قائم، صفر انحدار من هذه التذكرة»، ويعطي التذكرة المستقلّة نقطة بدء محدّدة.

────────────────────────────────────────────────────────────

7) تجربة المستخدم (§12) — ما تحقّق فعلًا في المتصفّح

| البند | القياس |
| --- | --- |
| تكرار المشروع ⇒ رسالة واحدة لا رسائل متتابعة | ثلاث محاولات متتالية ⇒ alerts=1 |
| نصّ الرسالة حرفيًّا | «هذا المشروع مضاف بالفعل داخل التقرير. أضف نوع العمل الجديد داخل بطاقة المشروع الحالية.» |
| البطاقة الثانية لا تلتقط المشروع المكرّر | state[1].projectId = null (اختبار الواجهة 9) |
| حذف بند عمل لا يحذف المشروع | اختبار الواجهة 7 |
| تحذير قبل حذف مشروع يحمل بنودًا + الإلغاء لا يفقد شيئًا | اختبار الواجهة 8 |
| تبديل المشروع لا يمسح بنود العمل | اختبار الواجهة 12 |
| المُدخَلات محفوظة بعد محاولة التكرار | UAT C15 — items=5/5 |
| لا زرّ ميّت | UAT C14 — blank=0؛ الأزرار الأيقونيّة مسمّاة (بحث · إجراءات سريعة · مساعدة) |
| RTL كامل | UAT C07 — dir=rtl للأدوار الخمسة |
| صفر خطأ console | UAT C16/C17 — console=0 |
| صفر استجابة 5xx | UAT C17 — http5xx=0 |
| تمييز حالات العرض | «تعذّر عرض المشروع — قد يكون المشروع خارج نطاق صلاحيتك أو غير موجود» لخارج النطاق، لا شاشة تحميل أبديّة |

────────────────────────────────────────────────────────────

8) عيب اكتشفه UAT وعُولِج داخل التذكرة

الأثر: انهيار صفحة التسليمات كاملة بـt.trim is not a function — شاشة ميّتة تخالف §12 مباشرة.

السبب الجذريّ المقيس: الخادم يقبل ويخزّن في answers قيمة JSON عدديّة (حقل Number يُخزَّن رقمًا لا نصًّا؛ بيانات التجربة تحوي "count": 3)، بينما المحرّر يعامل كلّ إجابة كنصّ ويستدعي trim() عليها. قيمة رقميّة واحدة كانت تُسقِط الصفحة.

العلاج (`706c8fe`): توحيد الإجابات إلى نصّ عند القراءة وحدها عبر coerceAnswers داخل parseRepeatableEntries. صفر تغيير في أيّ بايت مخزَّن، وصفر تغيير في عقد الخادم أو لقطة القالب.

الوقاية: اختبارا انحدار مضافان — تحويل القيم عند التفكيك، وفتح مسودّة بقيمة رقميّة على حقل رقميّ مقيَّد بلا انهيار وبلا تنبيه كاذب.

لماذا لم تلتقطه البوّابات الآليّة؟ بيانات الاختبارات كانت كلّها نصّيّة. الفجوة كانت في بيانات الاختبار لا في تغطيته. هذا بالضبط ما وُجِد UAT بالمتصفّح على بيانات حقيقيّة لأجله.

تصحيحات في أداة القياس (لا في المنتج) — مسجَّلة للشفافيّة

أربعة إخفاقات ظهرت ثمّ ثبت أنّها عيوب في حزام الاختبار نفسه، وصُحّحت بعد قياس لا بعد تخمين:

| الحالة | العيب في القياس | التصحيح |
| --- | --- | --- |
| C10 / C11 / C15 | قياس نصّ الصفحة لا يشمل قيم <input>، فقيل «صفر بنود» بينما البنود ظاهرة | إضافة قراءة قيم الحقول المرئيّة |
| C13 | الحزام يختار آخر `select` في الصفحة — وهي قائمة حقل لا قائمة مشروع | اختيار آخر قائمة تحوي فعلًا خيار المشروع |
| C14 | احتساب الأزرار الأيقونيّة ذات aria-label أزرارًا ميّتة | استثناؤها من عدّ «بلا اسم متاح» |
| C17 | احتساب 404 المتعمَّدة في اختبارات العبث أخطاءَ شبكة | استثناؤها |

كما اكتُشف أنّ الحزام كان يقدّم نسخة `dist` بائتة من جولة سابقة؛ صار يسحب البايتات المنشورة حديثًا ويُثبِت تطابقها بالبصمة قبل كلّ جولة.

────────────────────────────────────────────────────────────

9) المخرجات المسلَّمة

Ops/R22/
├── MASTER-CLOSURE-REPORT.md / .docx / .pdf
├── ROOT-CAUSE-AND-ARCHITECTURE-DECISION.md
├── DATA-COMPATIBILITY-AND-MIGRATION-REPORT.md
├── TEST-UAT-EVIDENCE.json
├── ROLE-MATRIX.json
├── BUILD-AND-TEST-GATES.json
├── FINAL-CLOSURE-DECISION.json
├── screenshots/   (40 لقطة · 40 بصمة md5 متمايزة · صفر تكرار)
├── logs/          (API-MATRIX.json · BROWSER-UAT-RAW.json · UAT-FIXTURE.json)
├── scripts/       (uat.mjs · serve.mjs · fixture.py · api-matrix.py · distsum.py)
└── checksums/     (SHA256SUMS.txt لكلّ ما سبق)

────────────────────────────────────────────────────────────

10) ملاحظة غير حاجبة مرصودة

TanStack Query يعيد محاولة استجابة 404 نحو ثلاث مرّات بتراجع تصاعديّ، فتستغرق شاشة «تعذّر عرض المشروع» نحو 15 ثانية للظهور لمستخدم خارج النطاق. السلوك صحيح وآمن (لا تسريب، والرسالة صحيحة) لكنّه بطيء. يُقترَح استثناء 404 من إعادة المحاولة في تذكرة مستقلّة.

────────────────────────────────────────────────────────────

11) تنظيف بيانات UAT

نُفِّذ بعد أخذ نسخة احتياطيّة /root/db-backups/reporting_test_uat-precleanup-20260826T212030Z.dump (809,162 بايت · md5 a19e48d5dcbc66b1d564ad864dc5961f).

| البند | العدد | الإثبات |
| --- | --- | --- |
| مشاريع يتيمة محذوفة (من محاولات تهيئة مُعادة) | 4 | قبل الحذف: 0 تسليم مرتبط، و0 قيمة JSON تشير إلى أيّ منها |
| عملاء يتامى محذوفون | 2 | لا مشاريع باقية تحتهم بعد الحذف |
| حسابات مؤقّتة عُطِّلت | 6 | LockoutEnd=9999-12-31 + IsActive=false على p360r2.%@r2uat.test |
| قواعد اختبار محلّيّة أُسقِطت | 3 | reporting_test_r22b · reporting_test_r22c · reporting_test_base |
| ملفّات أسرار مؤقّتة حُذِفت | 4 | /root/.p360r2-token · .pw · .adminpw · .basic |
| صحّة TEST بعد التنظيف | 200/200 | محلّيّ وعامّ، والخدمة active |

استبقاء مقصود ومعلَن: بيانات السيناريو الأساسيّة (عميل واحد + مشروعان + تسليم واحد + القالب المؤقّت) بقيت على TEST كي يتحقّق مالك المنتج بنفسه حيًّا من الدورة الكاملة. تُحذف بأمر واحد بعد الاعتماد؛ معرّفاتها كلّها في logs/UAT-FIXTURE.json وFINAL-CLOSURE-DECISION.json.

────────────────────────────────────────────────────────────

12) الحدّ الذي توقّفنا عنده

تمّ: التشخيص · التصميم · التنفيذ · الاختبار · الدفع fast-forward إلى origin/develop · النشر على TEST وحده · UAT متعدّد الأدوار · التوثيق.

لم يُنفَّذ ولن يُنفَّذ بلا تصريح صريح جديد: أيّ بناء أو نشر أو هجرة على RC أو الإنتاج، وأيّ مسّ لـorigin/main.

المطلوب من مالك المنتج: مراجعة هذا التقرير والأدلّة، ثمّ إصدار PRODUCT_OWNER_SIGN_OFF أو طلب تعديل.