# تقرير نشر Project 360 R2.1 على الإنتاج (تنفيذ فعليّ مُصرَّح به)

- التاريخ: 23 أغسطس 2026

- البيئة: الإنتاج — reports.emarketingacademy.net — خدمة reporting-api (systemd، www-data، 127.0.0.1:5090)، قاعدة reporting_prod.

- المرشّح المنشور (TARGET_SHA): 7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b

- التصريح: تصريح صريح ومنفصل من مالك المنتج بنشر الإنتاج + إقرار صريح بتعديل القسم الخامس واعتماد الخيار A (استمرارية DataProtection على مستوى البنية دون تغيير الشيفرة).

- النتيجة النهائيّة: نُشِر بنجاح — كلّ البوّابات خضراء، صفر فقدان بيانات، استمرارية مفاتيح DataProtection مُثبَتة على الإنتاج نفسه.

# 1) القسم الخامس — حاجب DataProtection وحلّه بالخيار A

- الاكتشاف: مصدر TARGET_SHA لا يُهيّئ أيّ DataProtection مُستمرّ (git grep في src = صفر). التطبيق يستعمل المزوّد الافتراضيّ ⟹ يخزّن المفاتيح في $HOME/.aspnet/DataProtection-Keys إن كان HOME قابلًا للكتابة، وإلّا فَعابرة. الإنتاج كان يعمل عابرًا فعلًا منذ ≥ 20 أغسطس (لا انحدار جديد).

- أثر محدود: المصادقة JWT Bearer (HMAC) لا كوكيز DataProtection؛ ورموز التحديث سلاسل عشوائيّة في refresh_tokens ⟹ إعادة التشغيل لا تُخرِج المستخدمين النشطين. المتأثّر فقط روابط إعادة التعيين/تأكيد البريد ورموز مكافحة التزوير الصادرة قبل إعادة التشغيل.

- الحلّ (الخيار A، بلا شيفرة): إسقاط systemd قابل للعكس 10-dataprotection-home.conf ⟵ Environment=HOME=/var/lib/reporting، ومجلّد /var/lib/reporting/.aspnet/DataProtection-Keys (0700، www-data). المزوّد الافتراضيّ يُثبِّت المفاتيح عبر إعادات التشغيل.

- فحص تبعيّة HOME في المصدر: لا شيء — المصدر يقرأ ContentRootPath فقط؛ ضبط HOME يؤثّر حصرًا على اكتشاف حلقة مفاتيح DataProtection.

- قيد موثَّق: المفاتيح غير مشفَّرة عند الراحة، مُخفَّف بملكيّة www-data + 0700 + ضوابط الخادم. توصية اختياريّة مستقبليّة (X.509/KMS) — ليست في هذا الإصدار.

# 2) القسم السابع — جسر تاريخ الهجرات (30 ← 32)

- تجربة جافّة: 9/9 فحوصًا قبليّة ناجحة، بصمة المخطَّط كاملةً مطابقة، معرّفا النَسَب المرشَّح غائبان بالضبط.

- التطبيق: صفّا مطابقة (alias) مُدرَجان ⟹ التاريخ 30 ← 32، بصمة المخطَّط بلا تغيير، وSQL تراجع مُولَّد تلقائيًّا.

# 3) القسم الثامن — التفعيل والهجرة (32 ← 42)

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| بصمة الخلفيّة المنشورة | 36d7f525… (= المتوقَّع) |
| بصمة الواجهة المنشورة | 165bdd1a… (= المتوقَّع، واجهة الإنتاج) |
| البصمة المخبوزة في الثنائيّ | 1.0.0+7e063b49… (= TARGET_SHA) |
| تدقيق عناوين الواجهة | إنتاج=1 · TEST=0 · RC=0 · localhost=0 · sourcemaps=0 |
| بدء الإقلاع (نهاية التوقّف) | 16:48:06Z ← صحّة 200 خلال ~12 ثانية |
| الهجرات المطبَّقة هذا الإقلاع | 10 (صفر 42P07، صفر سطر خطأ) |
| سجلّ الهجرات / الرأس | 42 / AddProjectExecutionUpdateProposals |
| البنية | 79 جدولًا / 947 عمودًا |
| سلامة البيانات | المستخدمون 34 · audit_logs 1401 (بلا فقدان) |

# 4) استمرارية DataProtection — إثبات على الإنتاج

- الإقلاع 1: مفتاح واحد key-59f89eea…xml (حجم 1000، sha256 d08d6f81…، 600 www-data)، وتحذير EphemeralXmlRepository غائب.

- إعادة تشغيل التحقّق (الإقلاع 2): صحّة 200 خلال ~8 ثوانٍ، نفس المفتاح (SHA وmtime متطابقان ⟹ مُحمَّل لا مُعاد إنشاؤه)، عدد المفاتيح 1، تحذير عابر = 0، هجرات = 0. ⟹ أيّ ما حُمِي قبل إعادة التشغيل قابل لفكّ التشفير بعده.

# 5) القسم التاسع — دخان للقراءة فقط (بلا بيانات أعمال)

- صحّة الأصل 200؛ /api/clients و/api/projects بلا مصادقة = 401؛ تسجيل دخول خاطئ = 400 (بلا إنشاء مستخدم، العدّ 34 ثابت).

- Swagger غير مكشوف: التطبيق نفسه يُرجِع 404 لكلّ /swagger/*؛ الـ200 على الأصل مجرّد ارتداد SPA من nginx (HTML عربيّ RTL).

- CORS: لا ترويسة Access-Control-Allow-Origin لأصل أجنبيّ (evil.example.com) ⟹ مرفوض. جذر SPA = 200.

# 6) القسم العاشر — إعادة الخدمات الجانبيّة

- استُعيدت القيم الأصليّة من env.pre-window-20260823T164353Z (اختلفت المفاتيح الأربعة فقط، وFileStorage__DocumentsRootPath محفوظ): EmailNotifications__Mode=Enabled · Reminders__Enabled=true · ReportReminderScheduler__Enabled=true · Scheduler__Enabled=true.

- email_outbox بعد إعادة التشغيل = 0/0 (بلا انفجار إرسال).

# 7) النسخ الاحتياطيّ والتراجع

- النسخة: /opt/backups/prod-deploy-20260823T164012Z-r21 (0700) — pg_dump -Fc + -Fp.gz، حزم publish/dist، env(0600)، nginx، وحدة الخدمة، مفاتيح DataProtection، التخزين، CURRENT-STATE.txt، SHA256SUMS — مُتحقَّق منها باستعادة ومقارنة فعليّة.

- الجاهزيّة: الرتبة 1 (استبدال الأثر فقط — الهجرات إضافيّة بحتة فالكود القديم متوافق مع مخطَّط 42) + الرتبة 2 (استعادة كاملة)؛ وSQL تراجع الجسر مُولَّد.

# 8) القسم الثاني عشر — المراقبة (≥ 30 دقيقة)

- نافذة 16:51:12Z ← 17:22:21Z (~31 دقيقة، 31 عيّنة كلّ 60 ثانية)، بمعرّف عمليّة ثابت MainPID=1450106.

- صفر شذوذ عبر العيّنات الـ31 جميعها: صحّة=200، الخدمة نشطة، NRestarts=0، أخطاء 60 ثانية=0، الهجرات=42، المستخدمون=34، audit_logs=1401، outbox=0 طوال النافذة.

# 9) الحوكمة — التزام كامل

| الضابط | الحالة |
| --- | --- |
| شيفرة المنتج | لم تُغيَّر |
| TARGET_SHA | لم يتغيَّر |
| بيانات UAT على الإنتاج | لا |
| origin/main | لم يُمسّ |
| الأسرار | لم تُطبَع |
| FileStorage__DocumentsRootPath | طُبِّق (إغلاق PROD-READINESS-01) — المستندات خارج publish |